Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование "Тайшетский район"

Тимирязевское муниципальное образование

В 2014 году в рамках проекта «Народные инициативы» из областного бюджета была выделена субсидия в размере 150300,00 рублей.

Сходом граждан Тимирязевского муниципального образования, который состоялся 07 апреля 2014 года, было решено направить выделенные средства на мероприятие по капитальному ремонту кровли здания МКУК «Тимирязевский сельский дом культуры» д. Тимирязева, ул. Зеленая д.31.

Объем финансирования данного проекта составляет всего: 158211,00 рублей, в том числе из областного бюджета – 150300,00 рублей, из средств бюджета Тимирязевского муниципального образования – 7911,00 рублей.

Был заключен муниципальный контракт № 0134300026314000210 от 22.08.2014г. (путем электронного аукциона) с ИП Железняков М.Ю.

Вышеуказанные работы согласно муниципальному контракту, должны быть выполнены  в срок до 30.09.2014г.

Фактически работы выполнены в срок до 239.09.2014г.

Качество выполненных работ соответствует требованиям муниципального контракта. Недостатки выполненных работ не выявлены.